|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| FECHA: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 HORA: 2:30 PM | | |
| LUGAR: SALON DE CLASE C 201 | | |
| NUMERO DE ACTA: 03 | | |
| PERSONA RESPONSABLE: NANCY ALEJANDRA SANCHEZ SERRATO | | |
| ANDRES LEONARDO GARCIA RINCON | | |
| TEMA GENERAL: Recolección de información del semillero y sitio web | | |
| PARTICIPANTES: NANCY ALEJANDRA SANCHEZ SERRATO | | |
| ANDRES LEONARDO GARCIA RINCON  ISABEL MAHECHA NIETO | | |
| TEMAS   * Descripción del semillero * Participantes del semillero * Eventos realizados por el semillero * Docentes encargados del semillero * Sitio web | | |
| CONCLUSIONES: | | |
| * Se le enviara un correo a la profesora con la fecha estipulada para la próxima reunión * Idea de los requerimientos del sitio web * Información del semillero | | |
| TAREAS | | |
| PERSONA ASIGNADA | DESCRIPCIÓN | FECHA |
| Isabel Mahecha Nieto | Recolección de datos de los participantes del semillero | 25/09/2019 |
| Andrés García y Alejandra Sánchez | Realizar los Mock ups | 25/09/2019 |
| Andrés García y Alejandra Sánchez | Realizar los diagramas de caso de uso | 25/09/2019 |
| Alejandra Sánchez | Enviar correo con el acta para aprobación y fecha para la próxima reunión | 21/09/2019 |
| Andrés García y Alejandra Sánchez | Realizar requerimientos | 25/ 09/2019 |
| FIRMAS: | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
| Andrés Leonardo García ALEJANDRA Sánchez serrato ISABEL MAHECHA NIETO | | |